МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, НГУ)

Факультет информационных технологий

Кафедра общей информатики

(название кафедры)

- Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

- Направленность (профиль): Программная инженерия и компьютерные науки

- УТВЕРЖДАЮ - Зав. кафедрой Пальчунов Д. Е. - (фамилия, И., О.) - …………………. - (подпись) - 24.10.2025

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

(составляется в 2-х экземплярах)

Тема Разработка системы автоматизированного пополнения онтологической модели кафедры знаниями, извлеченными из документов

(полное название темы выпускной квалификационной работы)

Студент Соломенников Николай Александрович, группа 22204

(фамилия, имя, отчество, номер группы)

| № | Выполняемая работа (примерный перечень) | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подбор первичного материала, его изучение и обработка. Составление предварительной библиографии | 10.10.2025 | Выполнено |
| 2 | Подготовка проекта ВКР, представление руководителю | 25.10.2025 | Выполнено |
| 3 | Повторное представление проекта выпускной квалификационной работы (при не утверждении руководителем) | - | - |
| 4 | Разработка и представление руководителю первой части работы | 20.12.2025 | Выполнено |
| 5 | Разработка и представление руководителю второй части работы | 15.03.2026 | Выполнено |
| 6 | Разработка и представление руководителю третьей части работы | 20.04.2026 | Выполнено |
| 7 | Предъявление руководителю первого варианта выпускной квалификационной работы | 15.05.2026 | Выполнено |
| 8 | Заслушивание на кафедре первого варианта ВКР (по решению кафедры) | - | - |
| 9 | Подготовка и согласование с руководителем выводов и предложений | 20.05.2026 | Выполнено |
| 10 | Доработка ВКР, подготовка окончательной редакции работы (включая предъявление итогового варианта и аннотации руководителю) | 20.05.2026 | Выполнено |
| 11 | Загрузка ВКР в систему «Антиплагиат.вуз» | 25.05.2026 | Выполнено |
| 12 | Представление на кафедру законченной и оформленной ВКР в бумажном и электронном виде с отзывом руководителя и результатом проверки на плагиат | 26.05.2026 | Выполнено |
| 13 | Ознакомление с отзывом | 26.05.2026 | Выполнено |
| 14 | Предзащита на кафедре | 12.05.2026 | Выполнено |
| 15 | Ознакомление с рецензией | - | - |
| 16 | Передача ВКР с полным комплектом документов секретарю ГЭК | 01.06.2026 | Выполнено |
| 17 | Защита ВКР | 05.06.2026 | Выполнено |

| Руководитель ВКР | Студент |
| --- | --- |
| зав. каф. общей информатики ФИТ, | Соломенников Н. А. /………….. |
| д.ф.-м.н., доцент | (ФИО студента) / (подпись) |
| Пальчунов Д. Е./………….. | 24.10.2025 |
| (ФИО) / (подпись) |  |
| 24.10.2025 |  |